4 ФИТ – 4

Задание (его вместе с уставом потом надо будет защитить):

По своему проекту, по которому составляли Устав

- Определить заинтересованные стороны и охарактеризовать их. Результаты записать в таблицу

| Заинт. сторона | Интерес/Полномочия | Стратегия взаимодействия по матрице влияния | Текущий уровень участия | Желаемый уровень участия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- По этому же проекту составить иерархическую структуру работ (как в лабораторной работе), определить участие заинтересованных сторон по матрице ответственности RACI.

Результаты представить в виде таблицы

Пример (у вас могут быть свои участники)

| Работы | BA | PM | Разработчики | QA | Product owner (от заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составление и утв. SRS | R | AC | C | I | A |

- Определить трудозатраты по работам из п.2 с указанием исполнителей. Результат представить в таблице в Excel (далее там будут расчеты, которые сможете использовать для диплома)

| Работа | Исполнитель | Трудозатраты, чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| Сбор требований | BA | 20 |
| …. |  |  |
| ….. |  |  |
| …. |  |  |
| ….. |  |  |
| Руководство проектом | PM | 10-15% от всех предыдущих трудозатрат |
| Итого |  |  |

Д/з на 28.02 прочитать из учебного пособия стр. 47-67 (главное – разобраться, какими способами можно оценивать сроки и стоимость проекта)